## Slide 1
동아스틸
PDA 시스템 구축
결과보고서
LTE 기반 모바일 PDA 시스템으로
스마트 물류 혁신 실현
2025. 03
동아스틸 IT팀
📱
DA PDA
Smart Logistics

## Slide 2
목 차
Contents
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
2 / 14
01
프로젝트 개요
추진 배경 및 목표
02
시스템 구성도
전체 아키텍처 및 네트워크 구성
03
기술 스택
프론트엔드 / 백엔드 / 데이터베이스
04
주요 기능
적재위치관리 / 슬리팅투입 / 상차등록
05
화면 구성
로그인, 메인, 기능별 화면
06
AP 대비 LTE 개선점
네트워크 방식 비교 분석
07
기대효과
정량적 / 정성적 효과
08
향후 계획
확장 및 고도화 방안

## Slide 3
01. 프로젝트 개요
Project Overview
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
3 / 14
추진 배경
• 기존 수기/엑셀 기반 재고 관리의 비효율성
• 실시간 데이터 연동 부재로 인한 재고 오차 발생
• 기존 AP(Wi-Fi) 방식 PDA의 통신 불안정
• 넓은 야적장/창고에서 Wi-Fi 사각지대 문제
• 스마트 물류 시스템 구축 필요성 증대
프로젝트 목표
• LTE 기반 모바일 PDA 시스템 구축
• Oracle ERP 연동 실시간 재고/물류 관리
• 바코드 스캔 기반 정확한 데이터 수집
• 적재위치 / 슬리팅투입 / 상차 업무 전산화
• 현장 작업자 편의성 극대화
프로젝트 범위 및 추진 기간
구분 | 내용
시스템명 | DA PDA (동아스틸 PDA 시스템)
대상 업무 | 적재위치관리, 슬리팅 투입, 상차등록
사용 대상 | 현장 작업자 (창고/야적장/생산라인)
접속 방식 | LTE 모바일 + 웹앱 (APK 배포)
접속 주소 | http://pda.dongasteel.co.kr

## Slide 4
02. 시스템 구성도
System Architecture
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
4 / 14
📱 PDA / 모바일
• 바코드 스캔
• 데이터 조회/입력
• APK 앱 또는 브라우저
• LTE 통신
→ LTE →
🖥️ 프론트엔드 서버
• React + TypeScript
• Vite 빌드
• Port: 3000
• API 프록시 → 6000
→ /api →
⚙️ 백엔드 서버
• Node.js + Express
• TypeScript
• Port: 6000 (운영)
• RESTful API
↓ oracledb ↓
🗄️ Oracle Database
• DAERP (172.17.1.56:1521)
• Stored Procedures
- SP_PDA_LOAD_SCAN
- SP_PDA_PICKING_SEL / SAVE
- SP_PDA_PR09080_RET / IN
🌐 Nginx (리버스 프록시)
• Port 80 → 3000 프록시
• pda.dongasteel.co.kr
• SSL 대응 가능
📧 이메일 서비스
• Nodemailer
• 작업 결과 자동 발송
• 수신자: DB에서 관리

## Slide 5
03. 기술 스택
Technology Stack
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
5 / 14
Frontend
기술 | 버전 | 용도
React | 18.2 | UI 프레임워크
TypeScript | 5.2 | 타입 안전성
Vite | 5.0 | 빌드 도구
React Router | 6.20 | 페이지 라우팅
Axios | 1.6 | HTTP 통신
Capacitor | 8.1 | APK 변환
Backend
기술 | 버전 | 용도
Node.js | - | 런타임
Express | 4.18 | HTTP API 서버
TypeScript | 5.3 | 타입 안전성
oracledb | 6.0 | Oracle DB 연동
Nodemailer | 8.0 | 이메일 발송
dotenv | 16.3 | 환경변수 관리
Infra / Database
구성 | 상세
Database | Oracle (DAERP)
Web Server | Nginx (리버스 프록시)
배포 서버 | 61.107.76.23
도메인 | pda.dongasteel.co.kr
통신 | LTE / Wi-Fi
APK | Capacitor + Android
핵심 기술 특징
✔ 웹앱 기반으로 별도 설치 불필요 (APK도 제공) ✔ Oracle Stored Procedure 직접 호출로 ERP 실시간 연동 ✔ 바코드 스캐너 하드웨어 연동 (inputmode='none') ✔ 사운드/진동 피드백으로 현장 UX 최적화

## Slide 6
04. 주요 기능 ① 적재위치관리
Location Management
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
6 / 14
기능 설명
적재대에 보관된 코일/자재의 위치를 바코드 스캔으로
실시간 등록·관리하는 기능
주요 기능
① 적재대구분 선택 (SF_GET_PDA_WK)
② 적재대번호 선택 (SF_GET_PDA_WK_DTL)
③ 바코드 스캔으로 자재 정보 자동 입력
④ BATCH, 재질, 수량, 길이, 주문번호 표시
⑤ Oracle SP 호출로 실시간 저장
⑥ 이메일 자동 발송 (작업 결과 공유)
⑦ 스캔 이력 대시보드 (성공/오류 통계)
업무 프로세스
Step 1. 적재대 구분/번호 선택
▼
Step 2. 바코드 스캔 (자재)
▼
Step 3. 스캔 데이터 목록 확인
▼
Step 4. 저장 (SP_PDA_LOAD_SCAN)
▼
Step 5. 결과 이메일 발송
API: /api/location/save-scan-data (POST)

## Slide 7
04. 주요 기능 ② 슬리팅 투입
Slitting Input
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
7 / 14
기능 설명
슬리팅 공정에 투입되는 코일의 BATCH 번호를 스캔하여
투입 실적을 등록하는 기능
주요 기능
① 작업일자, 근무조(주/야) 선택
② 공정 선택 (SF_GET_PRO_LIST)
③ 작업장(설비) 선택 (SF_GET_WC_LIST)
④ 기존 투입 데이터 불러오기 (SP_PDA_PR09080_RET)
⑤ 바코드 스캔으로 BATCH 추가
⑥ 투입 순서 자동 부여
⑦ Oracle SP로 실적 저장 (SP_PDA_PR09080_IN)
업무 프로세스
Step 1. 일자 / 근무조 / 공정 / 설비 선택
▼
Step 2. 기존 데이터 불러오기
▼
Step 3. 바코드 스캔 (BATCH)
▼
Step 4. 투입 목록 확인 및 수정
▼
Step 5. 저장 (SP_PDA_PR09080_IN)
API: /api/slitting/save-slitting-data (POST)

## Slide 8
04. 주요 기능 ③ 상차등록
Loading Registration
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
8 / 14
기능 설명
상차지시서 기반으로 출하 물품을 바코드 스캔하여
피킹(Picking) 확인 및 상차 실적을 등록하는 기능
주요 기능
① 상차지시번호 입력 및 조회 (SP_PDA_PICKING_SEL)
② 피킹 목록 자동 로드 (품목, 수량, 차량번호)
③ 바코드 스캔으로 출하 물품 확인
④ 수량 변경 및 차량번호 입력
⑤ 임시저장 / 최종저장 분리
⑥ Oracle SP로 상차 실적 저장
⑦ 스캔 성공/실패 사운드·진동 피드백
업무 프로세스
Step 1. 상차지시번호 입력 → 조회
▼
Step 2. 피킹 목록 확인
▼
Step 3. 바코드 스캔 (출하 물품)
▼
Step 4. 수량/차량번호 확인·수정
▼
Step 5. 임시저장 또는 최종저장
API: /api/loading/picking-save (POST)

## Slide 9
05. 화면 구성
Screen Layout - Login & Main
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
9 / 14
로그인 화면
DA PDA
동아스틸 PDA 시스템
사용자 ID
비밀번호
로그인
프로그램 종료
메인 화면
DA PDA 메인
📦 적재위치관리
🔧 슬리팅 투입
🚛 상차등록
다크모드 / 화면잠금 / 글꼴크기 / 서버상태

## Slide 10
05. 화면 구성 (계속)
Screen Layout - Feature Screens
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
10 / 14
적재위치관리
✔ 적재대구분 드롭다운
✔ 적재대번호 드롭다운
✔ 바코드 스캔 입력
✔ 스캔 데이터 테이블
✔ 저장 / 초기화 버튼
✔ 스캔 이력 대시보드
슬리팅 투입
✔ 작업일자 선택
✔ 근무조 (주/야) 선택
✔ 공정 / 작업장 선택
✔ 불러오기 버튼
✔ BATCH 스캔 입력
✔ 투입 목록 테이블
상차등록
✔ 상차지시번호 입력
✔ 조회 버튼
✔ 피킹 목록 테이블
✔ 바코드 스캔 확인
✔ 차량번호 / 수량 수정
✔ 임시저장 / 최종저장

## Slide 11
06. 일반 AP(Wi-Fi) 대비 LTE 개선점
AP vs LTE Comparison
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
11 / 14
비교 항목 | 기존 AP(Wi-Fi) 방식 | LTE 방식 (개선) | 개선 효과
통신 커버리지 | AP 반경 30~50m 제한 사각지대 다수 발생 | 전국 LTE망 활용 커버리지 제한 없음 | 야적장/야외 100% 통신 가능
통신 안정성 | 간섭, 핸드오버 끊김 동시접속 시 속도 저하 | 전용 LTE 채널 안정적 통신 유지 | 끊김 없는 실시간 데이터 전송
초기 인프라 비용 | AP 장비 구매 + 설치 LAN 배선 공사 필요 | LTE 유심만 장착 추가 인프라 불필요 | 초기 구축비 80% 이상 절감
유지보수 | AP 장비 고장/교체 정기적 관리 필요 | 통신사 망 관리 자체 유지보수 최소화 | 유지보수 비용 대폭 절감
확장성 | AP 추가 설치 필요 배선 공사 동반 | 유심 추가만으로 즉시 확장 가능 | 설비 증설 시 즉시 대응
보안 | Wi-Fi 해킹 위험 공용 네트워크 우려 | LTE 전용망 높은 보안 수준 | 데이터 보안 강화
이동성 | AP 범위 내에서만 사용 건물 간 이동 시 끊김 | 자유로운 이동 건물/야적장 무관 | 작업 동선 제약 해소
결론: LTE 방식은 Wi-Fi AP 대비 통신 안정성, 커버리지, 비용, 확장성 모든 면에서 우수하며, 특히 넓은 야적장과 야외 작업 환경에 최적

## Slide 12
06. LTE 전환 효과 상세
LTE Migration Benefits Detail
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
12 / 14
기존 AP(Wi-Fi) 방식의 문제점
❌ 야적장/야외 Wi-Fi 사각지대 → 데이터 미전송
❌ AP 간 핸드오버 시 연결 끊김 빈번
❌ AP 장비 고장 시 해당 구역 전체 마비
❌ 비/눈 등 기상 조건에 AP 성능 저하
❌ AP 추가 시 배선 공사 필요 (높은 비용)
❌ 동시 접속 디바이스 증가 시 속도 급감
❌ Wi-Fi 보안 취약점 (공유키 유출 위험)
LTE 방식의 개선 효과
✅ 전국 어디서나 통신 가능 (사각지대 제로)
✅ 끊김 없는 안정적 데이터 전송
✅ 단말기 하나로 독립 운영 (AP 의존 제거)
✅ 기상 조건에 영향 없는 통신 품질
✅ 유심 교체만으로 즉시 확장 가능
✅ 대역폭 보장, 동시접속 영향 최소
✅ 통신사 보안 인프라 활용 (보안 강화)
💰 비용 비교: AP 방식 (AP 장비 5대 기준) 약 500~800만원 + 연간 유지비 100만원 vs LTE 방식 유심비 월 1~2만원/대, 초기비용 거의 없음

## Slide 13
07. 기대효과
Expected Benefits
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
13 / 14
정량적 기대효과
📊
재고 정확도
85~90%
→
99% 이상
⏱️
데이터 입력 시간
건당 3~5분
→
건당 10~20초
✏️
오입력률
5~8%
→
0.1% 미만
🚛
상차 확인 시간
30분/건
→
5분/건
📶
통신 장애 횟수
월 10~20회
→
월 0~1회
💰
인프라 유지비
연 100만원+
→
연 20만원 이하
정성적 기대효과
현장 업무 효율화
바코드 스캔 기반 자동화로
수기 작업 제거, 업무 속도 향상
실시간 데이터 연동
ERP(Oracle) 실시간 연동으로
정보 지연 없는 의사결정 지원
작업자 편의성 향상
사운드/진동 피드백, 다크모드,
글꼴 크기 조절 등 현장 최적화 UX
LTE 통신 안정성
야적장·야외 어디서나 끊김 없는
안정적 통신으로 작업 연속성 보장
인프라 비용 절감
AP 장비/배선 불필요, LTE 유심만으로
운영하여 인프라 비용 대폭 절감
확장 용이성
신규 기능/설비 추가 시
웹앱 업데이트만으로 즉시 배포

## Slide 14
08. 향후 계획
Future Plans
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서 | Confidential
14 / 14
Phase 1 (완료)
✔ 적재위치관리 기능 구현
✔ 슬리팅 투입 기능 구현
✔ 상차등록 기능 구현
✔ Oracle ERP 연동 완료
✔ LTE 기반 모바일 웹앱 배포
Phase 2 (계획)
✔ 입고 검수 기능 추가
✔ 출하 관리 기능 확장
✔ 재고 실사 기능 개발
✔ 대시보드/통계 화면 추가
✔ Push 알림 기능 구현
Phase 3 (구상)
✔ AI 기반 재고 예측
✔ IoT 센서 연동 (온도/습도)
✔ RFID 태그 스캔 지원
✔ 타 사업장 확대 적용
✔ 실시간 모니터링 대시보드
DA PDA 시스템을 통해 동아스틸의 스마트 물류 혁신을 실현하고, 지속적인 기능 확장으로 디지털 전환을 가속화하겠습니다.