## Slide 1
동아스틸
PDA 시스템 구축
결과보고서
모바일 PDA로 실현하는
스마트 물류 관리
2025. 03 | 세아정보기술 AI TF
📱
DA PDA
Smart Logistics

## Slide 2
목 차
Contents
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
2 / 14
01
프로젝트 개요
추진 배경 및 목표
02
시스템 전체 구성
PDA ↔ 서버 ↔ ERP 연결 구조
03
주요 기능 소개
슬리팅 투입 / 적재위치관리 / 상차등록
04
슬리팅 투입 (현재 적용)
현재 운영 중인 기능 상세 안내
05
적재위치관리
적재 위치 바코드 등록 기능
06
상차등록
출하 피킹 확인 및 등록 기능
07
현장 사용 편의 기능
다크모드, 효과음, 글꼴 조절 등
08
도입 효과
업무 개선 효과 및 기대 효과
09
현재 적용 현황
슬리팅 투입 적용, TAG 현황
10
향후 개선 및 추진 계획
TAG 교체, 상차등록/적재위치 적용 일정

## Slide 3
01. 프로젝트 개요
추진 배경 및 목표
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
3 / 14
📋 추진 배경
✕
현장 물류 업무(슬리팅, 적재, 상차)에서
수기 기록과 구두 전달에 의존
✕
실시간 데이터 확인이 어려워
재고 파악 및 출하 관리에 시간 소요
✕
기존 시스템 노후화로
현장 요구사항 반영이 어려운 상황
🎯 프로젝트 목표
✔
PDA 바코드 스캔으로
현장 물류 데이터를 실시간 ERP 반영
✔
슬리팅 투입·적재위치·상차등록
3대 핵심 업무를 모바일로 전환
✔
현장 어디서나 사용 가능한
LTE 기반 모바일 시스템 구축
📌 프로젝트 기본 정보
프로젝트명
동아스틸 PDA 물류 관리 시스템
개발 기간
2025년 1분기
적용 대상
동아스틸 공장 현장 (슬리팅 / 적재 / 상차 업무)
접속 방법
PDA 기기 또는 스마트폰에서 인터넷 접속 (별도 프로그램 설치 불필요)

## Slide 4
02. 시스템 전체 구성
PDA와 ERP가 연결되는 구조
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
4 / 14
PDA에서 바코드를 스캔하면, 인터넷을 통해 즉시 ERP에 반영됩니다.
📱
① PDA 기기
(바코드 스캔)
▶
🌐
② 인터넷 전송
(LTE 통신)
▶
🖥️
③ PDA 서버
(데이터 중계)
▶
🗄️
④ ERP 시스템
(최종 저장)
💡 이런 점이 좋아졌습니다!
별도 프로그램 설치 불필요
인터넷 브라우저만 있으면 바로 사용 가능
PDA, 스마트폰, 태블릿 모두 지원
LTE 통신으로 어디서나 사용
Wi-Fi가 없는 야적장, 창고에서도
LTE 신호만 있으면 즉시 사용 가능
스캔 즉시 ERP 반영
바코드 스캔과 동시에 ERP에 데이터가 저장
수기 입력 과정이 완전히 제거됨
업데이트가 즉시 반영
사용자가 아무것도 할 필요 없이
서버 업데이트만으로 최신 기능 자동 적용

## Slide 5
03. 주요 기능 소개
PDA로 처리하는 3대 핵심 업무
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
5 / 14
🔧
슬리팅 투입
✅ 현재 적용 중
슬리팅 공정에 투입되는 코일의
바코드를 스캔하여 투입 실적을
ERP에 실시간 등록합니다.
📋 공정/작업장 선택 → 바코드 스캔 → 자동 저장
ERP에 실시간 저장
📦
적재위치관리
⏳ TAG 교체 후 적용
자재의 적재 위치를 바코드 스캔으로
등록합니다. 어떤 자재가 어디에
있는지 ERP에서 바로 확인 가능합니다.
📋 적재대 선택 → 자재 바코드 스캔 → 위치 저장
ERP에 실시간 저장
🚛
상차등록
⏳ TAG 교체 후 적용
출하 지시에 따라 상차할 품목의
바코드를 스캔하여 피킹 확인 및
출하 등록을 수행합니다.
📋 지시번호 조회 → 바코드 스캔 → 출하 저장
ERP에 실시간 저장

## Slide 6
04. 슬리팅 투입 (현재 운영 중)
바코드 스캔으로 투입 실적을 자동 등록
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
6 / 14
✅ 현재 동아스틸 공장에서 실제 운영 중인 기능입니다.
📋 사용 절차
1
일자 확인
오늘 날짜가 자동으로 선택되어 있습니다.
2
공정 · 작업장 · 근무조 선택
드롭다운 메뉴에서 해당 항목을 선택합니다.
3
기존 데이터 불러오기
[조회] 버튼을 터치하면 이미 등록된 데이터를 불러옵니다.
(이어서 작업할 때 사용)
4
바코드 스캔
PDA 스캐너로 코일 바코드를 스캔합니다.
→ 순번이 자동으로 부여되고 목록에 추가됩니다.
5
저장
[저장] 버튼을 터치하면 ERP에 바로 저장됩니다.
💡 주요 특징
✔
같은 바코드를 두 번 스캔하면
자동으로 중복 알림 → 오류 방지
✔
스캔 성공 시 '삐' 소리,
실패 시 '삐삐' 소리로 즉시 확인
✔
잘못 스캔한 항목은
터치하여 선택 후 [삭제] 가능
✔
[조회] 기능으로 이전에 스캔한
데이터를 불러와 이어서 작업 가능
✔
다크 모드(어두운 화면) 지원으로
야간 작업 시 눈 피로 감소

## Slide 7
05. 적재위치관리
자재가 어디에 있는지 바코드로 등록
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
7 / 14
⏳ 프로그램 완성 — TAG 교체 후 현장 적용 예정
📋 사용 절차
1
적재대 선택
적재대 QR코드를 스캔하거나
드롭다운 메뉴에서 적재대 구분/번호를 선택합니다.
2
자재 바코드 스캔
해당 적재대에 놓인 자재의 바코드를 스캔합니다.
→ 자재 정보(배치번호, 품목, 본수 등)가 자동 입력됩니다.
3
본수 확인
바코드에서 읽은 본수가 맞으면 그대로 진행,
다르면 [본수변경] 모드에서 직접 수정 가능합니다.
4
저장
[저장] 버튼을 터치하면
"이 자재가 이 적재대에 있다"는 정보가 ERP에 저장됩니다.
✅ 기대 효과
• "이 자재 어디에 있지?" 질문이 사라짐
• ERP에서 적재 위치 실시간 조회 가능
• 재고 조사 시간 대폭 단축
• 출하 시 자재 찾는 시간 절감
⚠️ 현재 상황
기존 TAG(구TAG)의 QR코드에는
배치번호만 있어 자재 식별 정보가 부족합니다.
신규 TAG에는 충분한 정보가 포함되어
TAG 교체가 완료되면 바로 사용 가능합니다.

## Slide 8
06. 상차등록
출하 지시에 따른 피킹 확인 및 등록
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
8 / 14
⏳ 프로그램 완성 — TAG 교체 후 현장 적용 예정
📋 사용 절차
1
상차지시번호 입력
7자리 상차지시번호를 입력하면
자동으로 해당 지시의 출하 품목 목록이 표시됩니다.
2
바코드 스캔 (피킹)
출하할 품목의 바코드를 하나씩 스캔합니다.
→ 해당 품목과 자동 매칭되어 피킹 확인이 됩니다.
3
완료 확인
모든 품목의 피킹이 완료되면 자동으로 ✔ 체크
계획 수량과 실제 수량이 일치하는지 한눈에 확인 가능
4
저장
[임시저장] → 작업 중단 시 (나중에 이어서 가능)
[최종저장] → 모든 피킹 완료 시 ERP에 확정 저장
✅ 기대 효과
• 출하 지시 대비 실제 상차 수량 실시간 대조
• 오출하(잘못 실어 보내는 것) 방지
• 상차 현황을 사무실에서 실시간 확인
• 출하 완료 후 별도 보고 과정 불필요
⚠️ 현재 상황
프로그램은 완성되었으나
기존 TAG의 QR코드 정보 부족으로
현장 테스트가 어려운 상황입니다.
신규 TAG 적용이 완료되면
담당자가 재방문하여 지원 예정입니다.

## Slide 9
07. 현장 사용 편의 기능
현장 작업자를 위한 맞춤 기능
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
9 / 14
🌙
다크 모드 (어두운 화면)
야간 작업 시 눈의 피로를 줄여주는
어두운 배경 화면으로 전환
🔤
글꼴 크기 조절
글씨가 잘 안보일 때
소 / 중 / 대 3단계로 크기 조절
🔊
효과음 알림
바코드 스캔 성공 시 '삐',
실패 시 '삐삐' 소리로 즉시 확인
📳
진동 알림
시끄러운 현장에서도
스캔 결과를 진동으로 확인 가능
🖥️
화면 꺼짐 방지
스캔 대기 중 PDA 화면이
자동으로 꺼지지 않도록 설정
↕️
메뉴 순서 변경
자주 쓰는 기능을
맨 위로 올려서 빠르게 접근
📊
스캔 이력 확인
오늘 몇 건 스캔했는지,
성공/오류 통계를 한눈에 확인
💾
저장 이력 확인
ERP에 저장 성공한 이력을
날짜별로 확인 가능
모든 설정은 한 번만 설정하면 자동 저장되며, 매번 다시 설정할 필요가 없습니다.

## Slide 10
08. 도입 효과
PDA 시스템 도입으로 달라지는 것들
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
10 / 14
❌ 기존 방식 (Before)
✕ 수기로 기록 후 사무실에서 ERP 입력
✕ 자재 위치를 사람의 기억에 의존
✕ 출하 시 수량 확인을 수작업으로 대조
✕ 실시간 재고 파악이 어려움
✕ 데이터 입력 오류 발생 가능
▶
✅ PDA 도입 후 (After)
✔ 바코드 스캔 즉시 ERP에 자동 저장
✔ 적재 위치를 ERP에서 실시간 조회
✔ 출하 지시 대비 자동 수량 대조
✔ 현장 데이터가 즉시 ERP에 반영
✔ 바코드 기반으로 입력 오류 원천 차단
�� 기대 효과 요약
0건
수기 입력 제거
바코드 스캔이
수작업을 대체
실시간
데이터 반영
스캔 즉시
ERP에 저장
대폭 단축
자재 찾는 시간
적재위치를
ERP에서 바로 확인
최소화
오출하 위험
지시 대비 수량
자동 대조 확인

## Slide 11
09. 현재 적용 현황
각 기능별 적용 상태
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
11 / 14
📊 기능별 적용 현황
기능 | 프로그램 개발 | 현장 적용 | 비고
슬리팅 투입 | ✅ 완료 | ✅ 운영 중 | 현재 정상 사용 중
적재위치관리 | ✅ 완료 | ⏳ TAG 교체 후 | 신규 TAG 필요 (구TAG 정보 부족)
상차등록 | ✅ 완료 | ⏳ TAG 교체 후 | 신규 TAG 필요 (구TAG 정보 부족)
📌 TAG 관련 현황 설명
❌ 기존 TAG (구TAG)
QR코드에 배치번호만 포함되어 있어
품목코드, 수주번호, 본수, 길이 등의 정보가 없음
→ 이 정보만으로는 상차등록/적재위치관리에서
어떤 품목인지 정확히 식별할 수 없음
▶
✅ 신규 TAG (어제부터 적용)
QR코드에 배치번호 + 품목코드 + 수주번호
+ 수주행번 + 본수 + 길이 포함
→ 충분한 정보가 있어 PDA 스캔으로
정확한 자재 식별 및 업무 처리 가능

## Slide 12
10. 향후 개선 및 추진 계획
TAG 교체 후 전체 기능 적용 로드맵
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
12 / 14
🔄 TAG 교체 방안
현재 신규 TAG는 어제부터 적용되어, 새로 생산되는 제품에는 상세 QR코드가 부착됩니다.
그러나 기존 재고에는 구TAG가 남아 있어 아래 2가지 방안으로 교체를 추진합니다.
1
재고조사 시 일괄 교체
정기 재고조사 때 기존 재고의 TAG를 한꺼번에 교체
2
상차 시 순차 교체
출하(상차) 작업 시 해당 제품의 TAG를 신규로 교체
📅 향후 추진 계획
현재
슬리팅 투입 정상 운영 중
✅ 완료
진행 중
신규 TAG 적용 시작 (새 생산분부터)
🔄 진행 중
추진 예정
기존 재고 TAG 교체 (방안 1 또는 2)
📋 계획
TAG 교체 후
적재위치관리 현장 적용 및 교육
⏳ 대기
TAG 교체 후
상차등록 현장 테스트 및 적용
(담당자 재방문하여 현장 지원 예정)
⏳ 대기
장기적으로 QR코드에 많은 정보를 담는 것이 업무 효율화에 유리하므로, TAG 변경은 꼭 필요한 과정입니다.

## Slide 13
TAG 변경 상세 안내
QR코드에 담기는 정보가 달라졌습니다
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
13 / 14
왜 TAG를 바꿔야 하나요?
기존 TAG의 QR코드에는 배치번호 하나만 들어 있어, 그 정보만으로는 "어떤 품목인지, 몇 본인지, 길이가 얼마인지" 알 수 없었습니다.
❌ 기존 TAG (구TAG)
QR코드에 담긴 정보:
배치번호
→ 정보가 부족하여 PDA에서 자재 식별 불가
▶
✅ 신규 TAG (어제부터 적용)
QR코드에 담긴 정보:
배치번호 + 품목코드 + 수주번호 + 행번 + 본수 + 길이
→ 충분한 정보로 PDA 스캔 즉시 자재 식별 가능!
📌 정리
• 신규 TAG가 적용된 제품 → PDA 바로 사용 가능 (슬리팅/적재위치/상차 모두)
• 기존 재고(구TAG) → TAG 교체 전까지는 적재위치관리, 상차등록 사용 불가
• TAG 교체가 완료되면 담당자가 재방문하여 상차등록 / 적재위치관리 현장 지원 예정

## Slide 14
감사합니다
동아스틸 PDA 시스템 구축 결과보고서
바코드 스캔으로 실현하는 스마트 물류 관리
세아정보기술 AI TF | 2025. 03
14 / 14